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	Показатель
	Значение

	Заказчик
	АО «ДЕМО-МЕТАЛЛ»

	Предмет
	Восстановление антикоррозионного покрытия промышленных металлоконструкций

	Место
	производственная площадка Demo-организации, Нижний Новгород

	Срок
	45 календарных дней после допуска на площадку

	Способ
	Запрос предложений в электронной форме

	НМЦК
	4 950 000 ₽, включая НДС



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ПОТРЕБНОСТЬ
Подразделение службы промышленной безопасности фиксирует потребность в закупке «Восстановление антикоррозионного покрытия промышленных металлоконструкций». Результат нужен для непрерывной работы подразделения и планируется на производственная площадка Demo-организации, Нижний Новгород в срок 45 календарных дней после допуска на площадку
2. ПРЕДМЕТ, ОБЪЕМ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Закупка включает подготовка и окраска 1 200 м² металлоконструкций. Указанные объемы являются плановой потребностью одной закупки и связаны с таблицей позиций ниже.
3. УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ
Приемка проводится на производственная площадка Demo-организации, Нижний Новгород комиссией Заказчика по количеству, комплектности, заявленным характеристикам и документам. Срок первичной проверки — 7 рабочих дня.
4. ГАРАНТИЯ, СЕРВИС И ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Гарантия результата — 36 месяцев при соблюдении режима эксплуатации. Исполнитель передает журналы подготовки, карты толщины, акты скрытых работ и исполнительную документацию.
5. БЮДЖЕТ, СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА
Плановый бюджет — 4 950 000 ₽. В цену включаются расходы исполнителя, налоги, доставка/выезды и передача документов. Оплата — в течение 10 рабочих дней после приемки.
6. ПОСТАВЩИК, РЫНОК И СПОСОБ ЗАКУПКИ
Рынок проверяется по трем сопоставимым фиктивным коммерческим предложениям с фиксацией технических и коммерческих условий. Выбран запрос предложений, поскольку Заказчику нужны сопоставимые ответы по нескольким обязательным параметрам.
7. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА И РИСКИ
Риски скрытых дефектов металла, несогласованной технологии и несоблюдения HSE. Они закрываются допуском, контрольными точками, измерениями и актами скрытых работ.
8. МАТЕРИАЛЫ И УТВЕРЖДЕНИЕ
К заявке привязаны техническое задание, форма запроса КП, отчет поиска поставщиков, три предложения, сравнение, обоснование НМЦК и проект договора. Версия заявки — APP-DEMO-CASE-03-v1.
ПОЗИЦИИ ЗАЯВКИ
	№
	Позиция
	Кол-во
	Ед.
	Ключевое требование

	1
	Подготовка поверхности
	1 200
	м²
	очистка, обезжиривание, обеспыливание

	2
	Система покрытия
	1 200
	м²
	грунт + промежуточный + финишный слой

	3
	Исполнительная документация
	1
	компл.
	журналы, акты, измерения



СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКЕ
	Показатель
	Значение

	Инициатор
	Анна Петрова, руководитель закупочной функции

	Дата создания
	15 августа 2026 г.

	Источник фактов
	внутренняя потребность Demo-организации; фиктивные данные

	Состояние
	Approved Application Snapshot · APP-DEMO-CASE-03-v1



	Инициатор
________________ / Ф.И.О. /
«___» __________ 2026 г.
	Руководитель подразделения
________________ / Ф.И.О. /
«___» __________ 2026 г.
	Закупочная функция
________________ / Ф.И.О. /
«___» __________ 2026 г.


223Expert  ·  демонстрационный контур  ·  страница 
image1.png








